| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 |
| -Levantami-ento de requisitos para el sistema. | Levantami-ento de requisitos para el sistema. | Gestión de avance y calidad del proyecto. | -Gestión de avance y calidad del proyec- to. | -Creaci-ón de base de datos | -Creaci-ón de base de datos | -Creaci-ón Página web -Diseño página web | -Creación Página web -Diseño página web | -Gestión de avance y calidad del proyecto. - pequeño entregable | -Gestión de avance y calidad del Proyecto . -pruebas de calidad. | -Documen-tación página web. | -Documentación de versiones. -Pruebas con usuarios para feedback . |
|  | -Gestión de avance y calidad del proyecto |  |  | -Creaci-ón Página web -Diseño página web | -Creaci-ón Página web -Diseño página web | -Creaci-ón App móvil. -Diseño página web | Creación App móvil. -Diseño página web - Integra-ción de api para mails | -Integraci-ón ChatBot a la página web. -Diseño página web. -HTML a Javascript para agregar funcionali-dad pág. Web. | -Integraci-ón Captcha y funcionalidades pág web. | -Integración de funcionali- dades para formulario (alertas de campos vacíos) | - Documentación de versiones actualizada - Pruebas de funcionalidad -Entregable 2 (agregado) -Limitación de caracteres formulario |  |  |

| Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |
| . – Documentación de versiones Pág. Web. -Funciones/scripts formularios para mejor presentación -Creación sección de aplicación/ eliminación registro. - Integración Chatbot en sección de formulario. -Respaldo del proyecto en el drive del creador de la página web en la nube drive. | . Documentación de versiones . Diseño página y corrección Frontend. - Pruebas de usabilidad y calidad - Pruebas con usuarios para feedback. - Documentación incidencias Manejo de riesgo Mail Medify (Incidencia 6 de noviembre) -Segundo entregable (agregado el 11/11/2025) | - sección de aplicación completada (en observación) - Sección App con hyperlink para la Descarga de medify - Pruebas de usabilidad y calidad - Pruebas con usuarios para feedback - Limpieza del código principal. -Documentación de versiones. | - Estado proyecto medify (En observación). - Pruebas de usabilidad y calidad. |