Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Proyecto de MedifyAlert |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniero de software, Arquitectura de base de datos, Desarrollo móvil,Gestión de Proyectos Ágiles y Programador de paginas web |
| Competencias | -Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria -Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización -Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento -Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - Es importante ya que, aborda una solución tecnológica como lo es el manejo de remedios a través de alarmas personalizadas, esto solamente lo podemos lograr a través de lo que hemos aprendido en la carrera, por lo que lo hace valido para nuestro campo laboral. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - Principalmente nuestro proyecto está dirigido para Chile(salud), Las características principales son que, lamentablemente, es catalogado como uno de los países más depresivos y, más preocupantemente, de suicidios. Por otra parte, la población adulta de Chile tiene una gran cantidad de personas que padecen de, por lo menos, una enfermedad crónica y necesitan de medicación diaria. La Por lo que nuestra propuesta nace de esta necesidad de ayudar a pacientes que necesiten de una aplicación la cual pueda monitorear sus tratamientos médicos, con el fin de poder garantizar una mejor calidad de vida para el usuario - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - Afecta a todos los grupos de edad, niños, jóvenes, adultos jóvenes, etc. considera a cualquier persona que necesite un recordatorio para tomar sus medicamentos. - ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó? El Aporte de nuestro proyecto APT se focaliza en la creación de una solución digital que potencia la responsabilidad y el autocuidado medico mediante tecnologías accesibles como lo son las aplicaciones móviles. Por otra parte, demuestra que, para lograr dicho propósito, aplicaremos conocimientos profesionales en el desarrollo de herramientas innovadoras que aporten al bienestar de la población, reforzando habilidades analíticas, técnicas y de diseño focalizado en el usuario y su experiencia, lo que es muy demandado en nuestro campo laboral hoy en día. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? El objetivo general del proyecto es crear una aplicación móvil que a través de alarmas personalizadas le recuerde al usuario tomarse el medicamento y la dosis que le prescriba su doctor para que tenga un tratamiento monitoreado y exitoso Los objetivos específicos son: - Desarrollar y diseñar una página web informativa la cual informe y promocione a la gente la aplicación móvil y que, además, sirva como medio de contacto entre el usuario y los creadores de dicha web y cuente con un chatbot guía. - Diseñar e implementar la interfaz móvil en Android Studio, permitiendo registro de alarmas personalizadas con el nombre y gramos del medicamento así como la hora en la cual tiene que tomarlo. - Crear y configurar la base de datos que almacenará la información personalizada del usuario, como los medicamentos, dosis y horarios, así, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos. - Realizar pruebas de funcionamiento y usabilidad para las distintas áreas (web, app. Móvil, Base de datos.) para asegurar las necesidades del usuario final. - Implementar respaldo y almacenamientos organizados de códigos y entregables del proyecto. Con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad del desarrollo del proyecto |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. Utilizamos la metodología Scrum, la cual definimos sprints enfocado en los 3 entregables principales, las fases que desarrollamos fueron: Planificación inicial o Sprint planning, en la cual identificamos el objetivo general del proyecto, la definición de roles dentro en el equipo, priorización de tareas principales con creación del backlog y la división del proyecto en tres componentes principales (Página web, aplicación móvil y base de datos) Después tenemos el desarrollo iterativo por sprints/entregables Sprint 1 : Es el desarrollo de la página web mediante visual studio code, implementación del chatbot, formulario de contacto y sección de descarga de la aplicación. Sprint 2: Corresponde a la aplicación móvil que es desarrollada en Android Studio, con la creación para alarmas personalizadas con nombre, dosis y horarios. Sprint 3: Corresponde a la base de datos, la cual será levantada a través de Google cloud, donde se creará y configurará para almacenar información personalizada de los nombres de medicamentos, dosis y horarios del usuario. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Es fundamental porque nos ayuda a tener un mejor monitoreo de las tareas que estamos realizando, además, promueve la comunicación constante lo cual es fundamental para tener una sincronía en el proyecto APT. Por otro lado, nos da la flexibilidad de poder hacer cambios necesarios o eliminar requisitos según la necesidad y el desarrollo de la solución. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Rafael Correa: mi principal tarea es la página web, la cual se divide en varias actividades como la creación y diseño de la página web, configuración del chatbot para que entregue respuestas correctas y coherentes según las preguntas del cliente, formulario de contacto en la página web con backend para validaciones y buenas prácticas (recaptcha, validaciones de nombre, mails, mensajes vacíos, etc.) Jorge Cofre: Mi parte del desarrollo es la creación de la base de datos donde se pueda almacenar información del paciente, fotos y videos. la primera parte que hice fue ver el costo de la base de datos para desarollar y use firebase hay cree las tablas para almacenar los datos mas importante de los clientes. La segunda etapa fue poner restricciones y condiciones al ingreso de datos y que se puede almacene y la etapa final fue la prueba de conexión con la app y el almacenamiento desde la aplicación a la base de datos Alexander Pastene: Por mi parte me tocó crear la app móvil que consta en notificar a cada paciente sobre la toma de sus medicamentos para así llevar a cabo una correcta medicación. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? Rafael Correa: Me ayudó bastante los conocimientos que tengo de la asignatura de programación web, ya tenía una idea de como poder lograr la solución en la parte de la página web, por otro lado, tutoriales muy útiles como los que entrega YouTube fueron un gran aporte para repasar/aprender nuevas técnicas las cuales pude implementar exitosamente en la página web. Jorge Cofre: Me ayuudo bastante tener conocimiento en el entender bases de datos y como trabajar con ellas, también el hecho de que tenia idea de lo que tenía que almacenar la base de datos y como tener que configurarla. También el hecho de tener conocidos que conocen de programación de bases de datos Alexander Pastene: Me ayudo bastante la asignatura de app moviles ya que me adquirí los conocimientos necesarios para poder crear una app de 0. ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? Rafael Correa: Personalmente, en el desarrollo de la página web, surgieron bastantes obstáculos, uno fue que, al empezar, no tenía mucho conocimiento en backend, por otra parte, el mail principal que creé para Medify fue desactivado por Google por sospecha de spam, y finalmente, el Chatbot no funcionaba/no daba respuestas coherentes. Jorge Cofre: Las dificultades que tuve al desarrollo de la base de datos fue el problema de que a veces deja ingresar datos que no deben estar y también que la ingresar datos a mano no los almacenaba y al poder modificar datos los eliminaba o no hacia los cambios .Lo mas dificil fue poder hacer la conexión con la app movil al poder ingresar los datos desde la app Alexander Pastene: Lo que mas me costo fue hacer funcional la app ya que al momento de ejecutarla no arrojaba la notificación en pantalla. - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Rafael Correa: Para abordar el problema con el desarrollo de backend, tuve primero que ver muchos tutoriales, de lo más básico (hostear la página web localmente desde javascript, hasta hacer validaciones complejas que contiene nuestro formulario (campos vacíos, límite de envíos por día, etc.) para la dificultad del mail, primero, me contacté con Google, explicando la situación de que es solo un mail de mi tesis, la cual me reactivaron, pero nuevamente lo desactivaron, así que tuve que crear uno nuevo, lo cual significó que tuve que crear/configurar el Chatbot nuevamente, ya que es un iframe de chatbase. Por último, en una primera instancia, El chatbot era de OpenIA, la cual, tenía una cantidad de respuesta extremadamente limitada, lo cual hacía que las pruebas de uso y de calidad no fueran profundas. Por lo que tuve que investigar y encontré ChatBase, que funciona como iframe y el cual uno puede configurar su chatbot desde su página, dándole nombre, opciones de interfaz del chatbot y respuestas inteligentes según la pregunta. Jorge Cofre: Para abordad el problema con los ingresos datos erróneos tuve que ver las restricciones que tenia la base de datos y los tipos de datos que podía almacenar dentro de cada tabla, para el problema que tuve que para ingresar datos desde la misma consola tuve que probar de borrar y hacer denuevo las tablas para almacenar los datos y se pudo solucionar Alexander Pastene: Para cumplir los objetivos de la app movil tuve que enfrentar algunos problemas técnicos y de organización. Para resolverlos, ajusté el plan de trabajo, dividí mejor las tareas y revisé la configuración del proyecto para evitar errores. También hice pruebas continuas para detectar fallas a tiempo. Estos cambios me permitieron avanzar de forma más ordenada y cumplir con lo propuesto. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Rafael Correa: Las evidencias que sirven, además de los documentos de github de Capstone, son: - Evidencias del progreso de la página web de Medify: En la cual tengo registrado todas las implementaciones/modificaciones que hice de la web a través del tiempo - Gestión de riesgos de la web Medify: en este se describe el proyecto en general como los riesgos que pueden surgir en él, específicamente en la página web - Carta Gantt medify web: en este documento esta definida por semanas, donde en cada semana establecimos, en mi caso, las tareas que tenía que cumplir para lograr la solución web. - Entregables web: En nuestro repositorio de github, realicé dos entregables de la página web, con el fin de que, nuestra simulación de cliente/usuario, pudiera ver el avance de la página web y su estado. Alexander Pastene:Entre las evidencias más importantes se incluyen: - Capturas de pantalla del desarrollo en Android Studio, mostrando la estructura del proyecto, los módulos creados, la configuración del entorno y las pruebas realizadas. - Imágenes de las interfaces de usuario (UI) en sus diferentes versiones, lo que permite ver la evolución del diseño desde los primeros bocetos hasta la versión final. - Videos cortos de funcionamiento, donde se muestra cómo la app obtiene, procesa y presenta los resultados médicos al usuario. - Documentación técnica, como diagramas de flujo, estructura de navegación y explicación de las funciones principales implementadas. - Registro de errores y correcciones, evidenciando los ajustes realizados durante el proceso (por ejemplo, cambios en dependencias, corrección de fallos en Gradle, mejoras en permisos o ajustes en componentes). - Pruebas funcionales, donde se validan las pantallas, botones, notificaciones y procesos internos.} - Informe final del proyecto, que resume objetivos, problemas encontrados, soluciones aplicadas y resultados obtenidos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? Rafael Correa: Personalmente me sirvió porque desde que tuve el ramo de programación web, ha sido lo que más me ha interesado hasta ahora de la carrera de ingeniería en informática, gracias al proyecto APT, pude poner a prueba mis conocimientos y aprender mucho más sobre esto, confirmando que realmente me gusta y me veo en un futuro trabajando en ello. Por lo que podría decir que mis intereses siguen siendo los mismos, incluso más Alexander Pastene: Mi proyecto apt me ayudo bastante a como crear una app móvil desde 0, pude aplicar todos los conocimientos que adquirí en la asignatura programación de aplicaciones móviles y también pude aprender aún mas la lógica y la creación de una app. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? Rafael Correa: Me gustaría seguir profundizando en el manejo de páginas web, por ejemplo, poder agregar más seguridad para ataques maliciosos, manejo de base de datos para mis próximas creaciones de páginas web, pero sobre todo, aprender el manejo de la inteligencia artificial que siento que hoy en día y en un futuro no muy lejano, será lo que domine este rubro. Alexander Pastene:Me gustaría seguir profundizando en áreas relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a la salud, el desarrollo móvil y la automatización de procesos. Este proyecto despertó mi interés por crear soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de los usuarios y optimicen el trabajo de las instituciones médicas.También me gustaría explorar más a fondo temas como análisis de datos, modelos predictivos, integración de APIs y ciberseguridad móvil, para poder desarrollar aplicaciones más completas, seguras y escalables. En general, me motiva seguir creciendo en el diseño de herramientas digitales que tengan un impacto real en la vida de las personas. ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Rafael Correa: Si todo sale bien y sin mayores problemas, me dará la suficiente confianza para saber que realmente estoy capacitado para crear soluciones tecnológicas y que soy competente para la mayoría de ambientes laborales, también saldré con muchos más conocimientos y experiencias las cuales no solo han sido positivas, si no también de aprendizaje, con el fin de que ya en mundo real, no vuelva a cometer los mismos errores. Alexander Pastene:Después de haber terminado mi Proyecto APT, me proyecto laboralmente en el área del desarrollo de aplicaciones y la implementación de soluciones tecnológicas, especialmente en proyectos que integren datos, automatización e inteligencia artificial. Este proyecto me dio más seguridad para trabajar con herramientas móviles y resolver problemas reales, por lo que me veo participando en equipos de desarrollo, apoyando en la creación de plataformas digitales y aportando ideas innovadoras. |