INFORME FINAL PROYECTO APT – MEDIFYALERT

Título del Proyecto: MedifyAlert – Aplicación móvil para la gestión de tratamientos médicos mediante alarmas personalizadas

Docente Evaluador:Luis Valdivia

Fecha:20/11/2025

Asignatura: Capstone Project
Integrantes del equipo:

- Rafael Correa

- Jorge Cofré

- Alexander Pastene

ÍNDICE

- Abstract
1.1 Abstract en inglés
1.2 Abstract en español

- Relevancia del Proyecto APT

- Objetivos
3.1 Objetivo general
3.2 Objetivos específicos

- Metodología Implementada

- Desarrollo del Proyecto
5.1 Actividades realizadas
5.2 Dificultades
5.3 Ajustes realizados

- Evidencias del Proyecto

- Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

- Aporte del Proyecto a los Intereses Profesionales

- Conclusiones Individuales (solo inglés)

- Reflexión Personal (solo inglés)

1. ABSTRACT

1.1 Abstract (English)

MedifyAlert is a mobile health project developed as part of the APT capstone assignment, aiming to improve medication adherence through personalized alarms. The project was executed using the Scrum methodology and was divided into three main components: an informational website with a chatbot, a mobile application capable of scheduling medication reminders, and a cloud-based database for secure storage of personalized medication data. The development process included technical challenges such as backend configuration, UI improvements, notification errors, and integration between systems. Evidence such as prototypes, functional testing, GitHub repositories, and interface evolution validate the successful implementation of the solution. The final product demonstrates the ability to design and implement a socially relevant technological tool within the Chilean healthcare context.

1.2 Abstract (Español)

MedifyAlert es un proyecto de salud móvil desarrollado como parte del Proyecto APT, cuyo objetivo es mejorar la adherencia a los tratamientos médicos mediante alarmas personalizadas. El trabajo se realizó utilizando la metodología Scrum y se dividió en tres componentes principales: una página web informativa con chatbot, una aplicación móvil para programar recordatorios de medicamentos y una base de datos en la nube para almacenar información médica personalizada. Durante el desarrollo, el equipo enfrentó desafíos técnicos relacionados con la configuración del backend, ajustes en la interfaz, errores de notificaciones e integración de sistemas. Las evidencias recopiladas, como prototipos, pruebas funcionales, repositorios de código y evolución de interfaces, confirman el logro de los objetivos. El resultado final demuestra la capacidad para diseñar e implementar una solución tecnológica de relevancia social dentro del contexto de salud en Chile.

2. RELEVANCIA DEL PROYECTO APT

El proyecto MedifyAlert surge frente a la necesidad de mejorar la adherencia a tratamientos médicos en Chile, un país con alta prevalencia de enfermedades crónicas y una creciente demanda de herramientas tecnológicas en el área de salud. Muchas personas olvidan sus medicamentos, lo que afecta su tratamiento y calidad de vida.

El proyecto es relevante dentro de la carrera de Ingeniería en Informática porque integra conocimientos de programación móvil, desarrollo web, bases de datos, experiencia de usuario y metodologías ágiles, todos fundamentales para el desempeño profesional actual.

MedifyAlert se sitúa en el contexto chileno, donde existe una alta tasa de problemas de salud mental y física que requieren medicación constante. Según estadísticas del Laboratorio de Psiquiatría Traslacional y Psicopatología (Psiquislab), Chile registra una de las prevalencias más altas de enfermedades mentales. Además, es el segundo país del mundo cuyo deterioro de salud mental, especialmente en mujeres, fue más marcado tras la pandemia, de acuerdo al Termómetro de la Salud Mental en Chile 2023 (Asilfa, 2023). Su impacto abarca a usuarios de todas las edades que necesitan recordar sus dosis y horarios, ofreciendo una herramienta que fomenta el autocuidado y contribuye al bienestar social. Así, respondiendo a esta necesidad de autocuidado.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que permita recordar al usuario la toma de medicamentos mediante alarmas personalizadas, garantizando un tratamiento monitoreado y más efectivo.

3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una página web informativa que incluya chatbot, formulario de contacto y sección de descarga.

- Implementar una interfaz móvil en Android Studio con registro de alarmas personalizadas.

- Crear y configurar la base de datos que almacenará la información personalizada del usuario a través de google cloud, como los medicamentos, dosis y horarios, así, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

- Realizar pruebas de funcionamiento y usabilidad para las distintas áreas (web, app. Móvil, Base de datos.) para asegurar las necesidades del usuario final.

- Implementar respaldo y almacenamientos organizados de códigos y entregables del proyecto. Con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad del desarrollo del proyecto

4. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Se utilizó la metodología Scrum, debido a su capacidad para organizar el proyecto en ciclos iterativos y facilitar la comunicación constante entre los miembros del equipo. Por otra parte, scrum nos ofrece la capacidad de flexibilidad para tareas o necesidad de cambios durante el proyecto.

Fases desarrolladas:

- Sprint Planning

- Definición del objetivo general.

- Asignación de roles.

- Creación del backlog.

- División en 3 componentes: sitio web, app móvil, base de datos.

- Sprint 1 – Página Web

- Desarrollo del sitio en Visual Studio Code.

- Implementación del chatbot.

- Creación del formulario de contacto.

- Sprint 2 – Aplicación Móvil

- Diseño e implementación de la interfaz.

- Creación de alarmas personalizadas.

- Sprint 3 – Base de Datos

- Configuración en Firebase/Google Cloud.

- Pruebas de conexión entre la app y la base de datos.

Pertinencia de la metodología

Scrum permitió adaptarse a cambios, realizar pruebas continuas, mantener comunicación efectiva y abordar los problemas a tiempo. Esto hizo posible cumplir con todos los objetivos planteados.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 Actividades realizadas

Rafael Correa – Página Web

- Diseño e implementación completa del sitio web: Creación de toda la interfaz gráfica utilizando HTML, CSS y JavaScript, logrando una estructura limpia, agradable y fácil de navegar, teniendo un diseño coherente con los objetivos de la aplicación MedifyAlert.

- Implementación de lógica del formulario web: Se implementó una lógica robusta para el tratamiento y envío de formulario de contacto, incorporando validaciones avanzadas que permiten prevenir errores comunes de usuarios y mejorando la calidad de la información recibida por parte de este mismo. Las validaciones que podemos encontrar son:

- Bloqueo de campos vacíos en nombre, correo electrónico y mensaje del formulario

- Validación estructural del correo electrónico

- Control de envíos del formulario, ajustado a solo 3 envíos por usuario por día

- Manejo de errores visibles para el usuario, mediante mensajes claros de color rojo y diferencfiados según el tipo de problema(campo vacío, mensaje vacío, verificación reCAPTCHA, límite diario, etc.)

- Integración de Google reCAPTCHAv2: Con el de garantizar protección frente a intentos de envíos automáticos, spam y uso malicioso del formulario, se integró Google reCAPTCHA v2(“No soy un bot”)en la web de MedifyAlert. Lo que permite distinguir usuarios reales y programas automatizados, agregando una buena práctica y seguridad adicional de los datos y experiencia del usuario. Algunos puntos importantes son:

- Integración del reCAPTCHA en el frontend: El formulario usas el widget oficial de reCAPTCHA v2, donde el usuario debe interactuar con la casilla de “no soy un robot”. Esta verificación genera un token dínamico, el cual es único por cada validación, expira después de un tiempo breve, no puede ser reutilizado y ,lo más importante, no puede ser generado por bots porque requiere interacción humana

- Validación en el Backend: Cuando el formulario llega a l servidor, el token generado por reCAPTCHA es enviado a Google para su verificación. Por esto se implementó el endpoint (/validar-recaptcha), el cual recibe el token y lo valida contra los servicios oficiales de Google. Si Google confirma que la verificación es auténtica, el formulario se enviará normalmente, pero si no,  el envío será rechazado, asegurando la protección del formulario.

- Integración de Chatbot a la página web: Con el fin de poder ayudar al usuario a tener un mejor entendimiento de la aplicación móvil y de la página web, se integró un Chatbot, mediante un widget/iframe proporcionado por la plataforma Chatbase. Esta herramienta permite crear y personalizar un asistente virtual entrenado con información relevante del proyecto, garantizando respuestas coherentes, contextualizadas y alineadas con los objetivos de MedifyAlert. Esto entrega una experiencia más grata a los usuarios para resolver sus dudas de manera autónoma y sin necesidad de navegar extensamente por la página

- Implementación del envío del formulario mediante una Fetch API: Para darle un toque más profesional a la página, se implementó un sistema de envío asincrónico utilizando Fetch API. Esto permite enviar los datos a formspree(API/servicio de correo), sin tener que abandonar la página y evitar redireccionamientos externos, además, de poder mostrar mensajes personalizados cuando el usuario ha enviado su formulario exitosamente.

- Jorge Cofré – Base de Datos

- Elección de Firebase como motor de base de datos.

- Creación de tablas y restricciones.

- Pruebas de conexión desde la app móvil.

Alexander Pastene – Aplicación Móvil

- Creación de la app en Android Studio.

- Configuración de alarmas y notificaciones.

- Pruebas continuas del funcionamiento.

5.2 Dificultades

- Errores en backend y validaciones de formulario (web).

- Correos bloqueados por Google debido a sospechas de spam.

- Restricciones incorrectas en Firebase que permitían datos no válidos.

- Errores al ingresar datos manuales a la base de datos

- Modificaciones incorrectas al actualizar los datos en la base de datos

- Fallas en la conexión entre app y base de datos.

- Notificaciones móviles que no se mostraban correctamente.

5 Ajustes realizados

- Reestructuración del backend y aprendizaje de nuevas técnicas mediante tutoriales.

- Cambio de API OpenIA por Chatbase widget/iframe.

- Creación de un nuevo correo institucional para evitar bloqueos.

- Reconstrucción de tablas y reglas en Firebase.

- Reconexión con una nueva base de datos local

- Pruebas iterativas para corregir la configuración de notificaciones.

- Mejor división de tareas y orden en el desarrollo de la app móvil.

6. EVIDENCIAS DEL PROYECTO

Las evidencias que respaldan el desarrollo de MedifyAlert incluyen:

Página web MedifyAlert - Rafael Correa

- Web para la aplicación MedifyAlert: Esta es la principal evidencia y donde el usuario podrá interactuar según su necesidad.

- Control de versiones página web e incidencias: Este documento detalla en profundidad todo el proceso que se realizó para completar la solución web desde la primera versión hasta la séptima versión, incluyendo incidencias y mitigaciones realizadas.

- Informe de gestión de riesgos para página web Medify: Documento donde se describe información interna y del entorno, riesgos identificados para la página web con su plan de mitigación y diagrama RBS.

- Manual de usuarios página web: Documento el cual detalla como poder conectarse a la página web y las distintas funcionalidades que ofrece esta.

- Carta Gantt página web: En este documento se encuentra la planificación por semana del desarrollo de la página web

- Entregables web del avance de estado de la página web

Base de datos MedifyAlert-Jorge Cofre:

- Base de datos para la aplicación: Esta es la principal evidencia que muestra donde se almacena los datos de los usuarios y las imágenes que toma el paciente a tomar su medicamento

- Diagrama de relación: Aca muestro como se muestra la relación que hay entre las tablas y como se relaciona cada una

- Documentación de modificación de la base de datos: Documento todas la modificaciones  y restricciones que se hizo a la base de datos

Aplicación móvil MedifyAlert-Alexander Pastene:

- Capturas de pantalla del desarrollo en Android Studio.

- Evolución del diseño de la app (interfaces iniciales y finales).

- Videos cortos mostrando las notificaciones y el funcionamiento real.

- Documentación técnica y diagramas de flujo.

- Registros de errores y correcciones realizadas.

- Pruebas funcionales y de usabilidad.

7. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

El desarrollo del proyecto APT nos permitió aplicar de forma práctica diversas competencias del perfil de egreso de la carrera. En la siguiente sección, detallaremos las principales competencias y cómo fueron abordadas en la ejecución del proyecto.

1.Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Durante el proyecto se realizaron pruebas constantes para validar el funcionamiento de la página web y la aplicación móvil

Diseño y aplicación de pruebas de validación:

Se ejecutaron pruebas funcionales y de usabilidad en el formulario web, reCAPTCHA, chatbot, interfaz de la app móvil y conexión con Firebase.

Esto permitió detectar errores como campos mal validados, notificaciones fallidas y problemas en reglas de seguridad.

Desarrollo de mejoras basadas en los resultados:

Como resultado de estas pruebas, se realizaron ajustes al backend, corrección de reglas en Firebase, mejora visual del sitio web, refinamiento de notificaciones y reconstrucción parcial de la base de datos.

En conjunto, estas actividades evidencian el cumplimiento de los indicadores relacionados con el diseño, aplicación y evaluación de pruebas de calidad.

2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización

Nosotros elegimos la metodología Scrum, que nos permitió gestionar el proyecto de forma estructurada y organizada:

Planificación del proyecto:

Se definieron los objetivos, backlog, roles, tareas y entregables para cada sprint. Esto permitió visualizar de forma clara el avance y priorizar actividades críticas como la web, la app móvil y la base de datos.

Control y seguimiento del proyecto:

Se realizaron ajustes durante el desarrollo, como cambiar de OpenAI API a Chatbase, crear un nuevo correo institucional, reconstruir reglas de Firebase y reorganizar el trabajo en la aplicación móvil.

Estas decisiones se tomaron en base a los problemas detectados en cada sprint.

3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Diseño del modelo de datos:

Se crearon tablas y estructuras en Firebase considerando la relación entre usuarios, medicamentos, horarios, imágenes y registros.

Esto permitió diseñar un sistema escalable y adaptable a futuras mejoras.

Implementación del modelo de datos:

Se configuraron reglas de seguridad, restricciones y validaciones para garantizar integridad y disponibilidad de los datos.

Además, se realizaron pruebas de conexión entre la app móvil y la base de datos para asegurar la correcta lectura y escritura de información.

Estas acciones permiten demostrar el manejo correcto del diseño e implementación de modelos de datos escalables.

4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento

El proyecto integró múltiples componentes tecnológicos (web, chatbot, app móvil, base de datos), demostrando la capacidad para construir soluciones completas:

Construcción de soluciones de software:

La página web fue desarrollada en HTML, CSS y JavaScript, incorporando lógica avanzada de backend, validaciones y envío asincrónico del formulario.

La aplicación móvil fue programada en Android Studio implementando alarmas personalizadas y notificaciones.

Integración de componentes:

Se conectó el formulario web con Formspree, y el chatbot mediante Chatbase. Todo ello permitió crear un ecosistema unificado de información y funcionalidades.

Implantación de la solución:

Cada producto fue probado, corregido y documentado, completando el ciclo de desarrollo y asegurando su correcto funcionamiento final.

8. APORTE A LOS INTERESES PROFESIONALES

El proyecto permitió a cada integrante profundizar en las áreas de mayor interés dentro de su formación profesional.

Alexander Pastene: me permitió reforzar conocimientos en desarrollo móvil, lógica aplicada y diseño de interfaces. Además, abrió interés en áreas como automatización, inteligencia artificial y salud digital.

Rafael Correa: La realización de la web me ayudó a pulir mis habilidades en todo lo que tiene que ver con programación web con Visual Studio Code, tanto del frontend como el backend, Como he mencionado en documentos anteriores, lo que más me apasiona de la carrera de Ingeniería en Informática es precisamente el desarrollo web en todas sus etapas, ya que en un futuro cercano es lo que quiero dedicarme profesionalmente en e l mundo laboral, abarcando tanto la parte visual y de experiencia de usuario(frontend) como la funcionalidad interna y la lógica de los códigos.

Jorge Cofre: La relación que tiene el proyecto con mis intereses profesionales son el desarrollo de base de datos pude ver mis conocimientos a prueba al crear una base de datos, al poder crear restricciones a las tablas de los usuarios con que puede ingresar solo los datos correctos. Ya que me interesa mucho el desarrollo de las bases de datos y como se almacenan.

9. CONCLUSIONES INDIVIDUALES (INGLÉS)

Conclusion – Alexander Pastene

Developing the MedifyAlert mobile application allowed me to apply and strengthen the technical skills I learned throughout my studies. I faced multiple challenges, especially with implementing functional notifications and debugging configuration errors. However, overcoming these obstacles helped me gain confidence in my ability to build real technological solutions. This project confirmed my interest in mobile development and motivated me to continue improving in areas such as automation, data integration, and smart healthcare technologies.

Rafael Correa

The apt project has allowed me to develop my skills related to web programming and the use of Visual Studio Code, from the basics things such as HTML to more complex tasks like validations and the use of Javascript. It also helped me to improve in what I consider an important aspect: solving errors in the code as they arise. At the start of my work, I was very slow at finding small mistakes such as a missing bracket or an incorrectly closed tag, now I feel my problem solving skills are much faster and more efficient. Finally, this project helped me strengthen my documentation and organizational skills, as i had to record and explain the entire process of creating the website, from the very first step to where it is now.

Jorge Cofre

My involvement in MedifyAlert, focused on Database Architecture, has been a fundamental pillar in my professional development. This project transcended the mere application of theoretical knowledge, forcing me to confront and master real production system challenges.

The process of reconstructing security rules and data restrictions in Firebase, motivated by initial errors and the need to guarantee the integrity of sensitive medical information, was my biggest area of growth. I learned, firsthand, that security and consistency are not added features at the end, but elements that must be designed and rigorously tested at the deepest layer of the system.

10. REFLEXIÓN PERSONAL (INGLÉS)

Reflection – Alexander Pastene

The APT Project was a valuable learning experience that helped me better define my professional interests. Working on MedifyAlert made me realize how much I enjoy developing tools that directly impact people’s well-being. The challenges I faced taught me the importance of testing, persistence, and organized planning. After completing the project, I feel more prepared to join real development teams and more motivated to create technological solutions with real social impact.

Rafael Correa

My reflection about this is that staying in constant communication with teammates is essential to maintain order and alignment with the project’s established objectives. This experience taught me to be persistent and to continuously look for ways to solve problems while I was making the Web page. Finally, this helped me to develop greater tolerance for frustration, which is one of the most important skills in today’s professional world.

JORGE COFRE

My involvement in the MedifyAlert project, focused on Database architecture, has been a profoundly formative experience, consolidating my interest and skills in handling data in cloud environments.

The choice and implementation of Firebase (Google Cloud) as the database engine was crucial, allowing us to manage personalized user information (medications, doses, and schedules) with the necessary scalability and availability for a health application. This required not only creating the table structure but, fundamentally, defining the security rules and access restrictions.

The biggest technical challenge arose precisely in configuring these restrictions. Initial errors allowing invalid data or intermittent connection failures with the mobile application forced us to carry out a complete and rigorous reconstruction of the rules in Firebase. Overcoming these obstacles taught me the critical importance of data integrity and provided me with a practical understanding of how security and consistency must be designed from the deepest layer of the system.

Bibliografía

-Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. (2023, 10 de noviembre). Chile es uno de los países con prevalencia más alta de enfermedades mentales en Latinoamérica. ASILFA. https://asilfa.cl/chile-es-uno-de-los-paises-con-prevalencia-mas-alta-de-enfermedades-mentales-en-latinoamerica/